## Slide 2: DAŽNIAUSIAI PASIKARTOJANČIŲ KLAIDŲ STATYBOS PROCESE IDENTIFIKAVIMAS
Būsto energijos taupymo agentūra EDVARDAS PETRAUSKAS

## Slide 3: NEĮVYKUSIŲ STATYBOS RANGOS DARBŲ PIRKIMŲ PRIEŽASTYS
- NEKOKYBIŠKI INVESTICIJŲ PLANAI
- TIEKĖJŲ TRŪKUMAS
- SAVIVALDYBIŲ GEOGRAFINĖ PADĖTIS, INFRASTRUKTŪRA

## Slide 4
 |  | STATYBOS RANGOS DARBŲ PRIĖMIMO IR PERDAVIMO AKTAS Nr._____ |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (valstybės remiamos kitos priemonės) |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | [Data] |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Ataskaitinis laikotarpis nuo [Data} iki {Data} |  |  |  |  |  |  |  | 
 | RANGOVAS: |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | UŽSAKOVAS: |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Pagrindinės sutarties nr. [Numeris] |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Objektas: |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas įvykdė savo įsipareigojimus pagal aukščiau nurodytos sutarties __________etapą. |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | RANGOVAS atliko UŽSAKOVUI šiuos Darbus: |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Sumos pateikiamos litais |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Eil. | Atnaujinimo (modernizavimo) | Sutartinė | Atlikta Darbų nuo |  | Atlikta Darbų nuo |  | Atlikta Darbų per |  | 
 | Nr. | priemonės pavadinimas | Darbo kaina | statybos pradžios įskaitant |  | statybos pradžios iki |  | ataskaitinį laikotarpį |  | 
 |  | pagal Investicijų planą | be PVM | ataskaitinį laikotarpį |  | ataskaitinio laikotarpio |  |  |  | 
 |  |  |  | % | Suma | % | Suma | % | Suma | 
 | 1 |  | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 
 | 2 |  | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 
 | 3 |  | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 
 | 4 |  | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 
 | 5 |  | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 
 | Suma be PVM: |  | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 
 | PVM {tarifas} suma: |  | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 
 | Suma su PVM: |  | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 
 | Suma mokėjimui: |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! | 0,00 | 
 | Šis aktas neatleidžia TIEKĖJO bei UŽSAKOVO nuo kitų sutartinių įsipareigojimų pagal aukščiau nurodytą sutartį vykdymo. |  |  |  |  |  |  |  |  | 
52. ..... Projekto administratorius kreipiasi į Agentūrą, pateikdamas jos nustatytos formos prašymą suteikti valstybės paramą energinį efektyvumą didinančioms priemonėms įgyvendinti.
53. Kartu su Taisyklių 52 punkte nurodytu prašymu Agentūrai pateikiamos šių dokumentų kopijos (jeigu nepateiktos anksčiau):
53.3. statybos rangos darbų pirkimo ataskaitų, sutarčių, įkainoto veiklos grafiko, lokalinių sąmatų, atliktų statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktų, sąskaitų faktūrų ir apmokėjimą patvirtinančių dokumentų;
54. Agentūra, gavusi Taisyklių 52 punkte nurodytą prašymą ir kartu su juo teikiamas Taisyklių 53 punkte nurodytų dokumentų kopijas, privalo:
54.1. nuvykti į atnaujintą (modernizuotą) daugiabutį namą ir vizualiai įsitikinti, kad įgyvendinant projektą (ar jo etapą) įgyvendintos visos investicijų plane (ar jo etape) numatytos energinį efektyvumą didinančios priemonės;

## Slide 5
21. ... Statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktą Agentūra (ar jos įgaliotas atstovas) pasirašo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo pateikimo. Prieš pasirašydama šį aktą Agentūra (ar jos įgaliotas atstovas) vizualiai įsitikina, ar statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktuose nurodyti darbai ir įgyvendintos priemonės atitinka investicijų plane nurodytas atnaujinimo (modernizavimo) priemones. Statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo akto formą nustato Agentūra. Kai projektas įgyvendinamas pagal Programą atitinkančias savivaldybių programas, finansuotojui teikiamas statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktas, kurį šiame punkte nustatyta tvarka pasirašo savivaldybės paskirtas asmuo.

## Slide 6: TEISĖS AKTAI KURIAIS PRIVALO VADOVAUTIS STATYBOS TECHNINIS PRIŽIŪRĖTOJAS TIKRINDAMAS MODERNIZUOJAMŲ NAMŲ STATYBOS DARBUS (STR 1.09.05.2002 STATINIO STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA)

## Slide 8
100 mm
≥ 100 mm
Notes: STR

## Slide 9
Notes: Ties langų angokraščių kampu plokštė neišpjauta, kaip reikalauja STR

## Slide 12
Notes: 2014-06 Ties langų angokraščių kampu plokštė neišpjauta, kaip reikalauja STR

## Slide 17
Notes: STR

## Slide 18
Notes: Kampuose plokštės nėra „surištos“, kaip reikalauja STR

## Slide 19
Notes: STR

## Slide 20
Notes: 2014-06 Plokštės pritvirtintos smeigėmis bet kaip - nesilaikoma STR reikalavimų

## Slide 21
Notes: 2014-06 Plokštės pritvirtintos smeigėmis bet kaip - nesilaikoma STR reikalavimų

## Slide 25
b≥75
b≥75
≥Ø100
Klijais tepami paviršiai

## Slide 30
>300 mm
>500 mm
Notes: STR

## Slide 32
Notes: 2014-06 Šiltinant cokolį, šiltinimo sluoksnis turi būti įgilinamas į gruntą ne mažiau kaip 50 cm. Atsikasta apie 40 cm.

## Slide 35
Notes: 2014-06 Apšitintas cokolis užpilamas prie sienos nepatiesus gumbuotos drenažinės membranos

## Slide 41
Notes: STR

## Slide 42
Notes: 2014-06 Neįrengtas lašiklis

## Slide 44
Notes: 2014-06 Sumontuotas kampuotis be lašiklio

## Slide 45
9 – išsiplečianti juosta
9 – išsiplečianti juosta

## Slide 46
Notes: 2014-06 Neužsandarintas tarpas tarp cokolio ir sienų plokščių – turi būti dedama tarpinė

## Slide 49
Notes: STR

## Slide 53
Notes: 2014-06 Skardinė palangė išlankstyta ir sumontuota ne pagal STR reikalavimus

## Slide 61
Notes: STR

## Slide 64
Notes: 2014-06 Ventilacijos šachtos nepakeltos – ventiliacijos angos privalo būti aukščiau parapeto

## Slide 70
Notes: 2014-06 Hidroizoliacinės dangos įrengimo brokas

## Slide 74
>30 mm

## Slide 75
≥50 mm

## Slide 86
Notes: 2014-06 Nekreipiant dėmesio į laikančios konstrukcijos stovį ruošiamasi dengti stogą nauja danga

## Slide 87
Notes: 2014-06 Šlaitinio stogo „renovacija“

## Slide 88
Notes: 2014-06 Šlaitinio stogo „renovacija“

## Slide 89
Notes: 2014-06 Šlaitinio stogo „renovacija“

## Slide 90
Notes: 2014-06 Šlaitinio stogo „renovacija“

## Slide 92: AČIŪ UŽ DĖMESĮ
e.petrauskas@betalt.lt